- Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina hľadá dodávateľa pre akciu :

PRÍBOVCE – RYBNÉ HOSPODÁRSTVO – OPRAVA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV NN

- Predmet stavby:

PRÍBOVCE - I. ETAPA – Oprava NN rozvodov :

- SO 01 - Rybníky - 1. etapa

- SO 03 - Hospodárska budova

PD je spracovaná v rozsahu :

- Vyvedenie výkonu z RM 1/2 do PRIS NN káblom – oprava kábla

- Napojenie rozvádzačov RE Hydra  č. 1,5,7,9,12,15,17,19 káblami CYKY uloženými v zemi

- Napojenie rozvádzačov RE ŽL 1 a 2

- Úprava rozvádzača RM 1/2

Počas opravy bude pôvodné zariadenie permanentne v prevádzke, s možnosťou dočasného obmedzenia, nie však na úkor liahne a chovu rýb .

Cieľ opravy je odstrániť nefunkčné káblové rozvody, zabezpečiť vyvedenie dostatočného výkonu z hlavných a podružných rozvádzačov k miestu kompletnej kabeláže.

- Podklady pre vypracovanie ponúk:

Technologická časť – dokumentácia pre realizáciu prác , vypracovaná spoločnosťou DUWELL , s.r.o. Dolná Rosinská 554, 013 22 Rosina – HIP Ing. Dupkala

- Termín realizácie stavby:

- predpokladaný termín začatia 		10/2017

- požadovaný termín ukončenia 	najneskôr do 30.11.2017

- Žiadame potvrdiť uvedený termín, alebo uviesť skorší ponúkaný termín ukončenia stavby.

- Spôsob spracovania cenovej ponuky:

Ocenený položkový rozpočet (výkaz výmer) pre jednotlivé SO zohľadňujúci všetky náklady zhotoviteľa. Prípadná kompletizačná činnosť nebude uvádzaná samostatne, ale bude zahrnutá v cene položiek. Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tak, aby dielo bolo schopné bezpečného a spoľahlivého užívania v súlade s príslušnými STN a normami používanými v energetike.

- Ďalšie podmienky:

Objednávateľ zabezpečí dodávky strojov a zariadení v rozsahu podľa pripojeného zoznamu. Tieto nebudú predmetom ponuky uchádzača.

Záručná lehota:

- práce		- 36 mesiacov

- dodávky	- podľa výrobcu, najmenej však 24 mesiacov od prevzatia opravy

Projektovú dokumentáciu v uvedenom rozsahu je možné po dohode (0918 711 525 - Ing. Kuric) zaslať elektronicky alebo osobne prevziať v sídle Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, ul. A. Kmeťa 20, Žilina

- Termín doručenia ponúk:

25.10.2017 do 10,00 :

- elektronicky (email: kuric@srzrada.sk)

- poštou alebo osobne - Ing. Kuric, Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, ul. A. Kmeťa 20,

010 55 Žilina

- Kritériá pre vyhodnotenie ponúk:

- Cena

- Termín realizácie

Objednávateľ si vyhradzuje :

- právo rokovať s vybratým uchádzačom o konečnej  cene diela a o termínoch plnenia

- vylúčiť z predmetu obstarávania vybraté práce, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami.