- 1. Zahradny domcek 

Hotove prace: betonaz zakladov, betonaz zakladovej dosky, 

- tvar domceka je v zmysle nakresu, okotovana je hotova zakladova doska
Jednu stenu bude tvorit uz hotova stena, ktora je uz dnesnym oplotenim a k nej sa napoja ostatne stenu, na nu pojde aj veniec a strecha, dazdove okapy sa tam pouziju ale nadstresne aby nepresahovali k susedovi
Svetla Vyska vnutri bude 225cm

- material stien porobeton, chcem co najtensie steny aby som neuberal priestor, ideal 200mm - cize jeden z tychto (Ytong Statik PD 200mm,Ytong Univerzal 250mm ,Porfix P4-600 25cm,Termalica 500 24cm) 
- v zatepleni nevidim zmysel, kedze to je uzitkova budova a nebude sa tam v zimnom obdobi vela veci riesit - toto mozme este prediskutovat
- dreveny krov ( valbova strecha) + krytina (plech alebo skridla betonova ako na dome - Bramac Tectura) - rozhodnem podla ceny
- okna plastove 2 sklo ideal Salamander alebo Rehau profil
- strop sadrokarton - zateplenie nad stropom je na zvazenie a takisto pochodznost povaly
- omietky vnutri jemnozrnna, napr. Baumit MPI25, alebo Viva Interiror alebo s cim robite

- omietka vonku Baumit Silikon Top biela suchana 


2. Vystavba oplotenia z betonovych dielcov, hotove 2x0,5m skladane na sebe

-dlzka 16m, vyska 2,5m

Vystavba zahrna betonaz stlpikov, osadenie dielcov, oplotenie sa dopoji k zahr. domceku.

3. Vystavba opornych murov vo svahu (2 oporne mury)

- dlzka 7-8m, bude to zatocene/zalomene. Osobne tam nevidim zmysel, robit specialne zaklady a patky..ten svah je dlhymi rokmi sadnuty, z vrchu nebudu tlaky ine ako su teraz a zemina bude vyrovnana, potrebujem to urobit do 2 kaskad, v ktorych chcem potom vediet prejst, cize sirka bude 1m. Vyhotovenie zvazujem ci z DT alebo odsalovat a zaliat beton alebo Gabiony. Viac na skicach co som spravil. Dufam, ze to bude pochopitelne.

3. Vystavba betonoveho schodiska

- pocet schodov asi 13- 15ks. Vid skica.