Popis zákazky:

realizácia inžinierských sietí

- verejná kanalizácia +14 hlavných revíznych šácht ( cca 300m gravitačná vetva + cca 300m tlakové potrubie)

- elektrika - 14 pripojok na dlžke cca 300m

- plyn - 14 pripojok na dlžke cca 300m

- osvetlenie verejnej komunikacie v dlžke 300 m

- cesta - širka 5m a dlžka 300m + 300m rozšírenie existujúcej komunikácie

fáza 1 - cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí

- cenové ponuky na vybudovanie inžinierskych sietí

Termín do 7.7.2017

fáza 2 – vypracovanie projektovej dokumentácie + povolenia

Termín do október 2017

fáza 3 - vybudovanie inžinierskych sietí

Termín zahájenie jar 2018

Termín: od 7.7.2017 do jar 2018