Poptávané činnosti:
· převzetí a seznámení se s dokumentací pro provedení stavby
· kontrola úplnosti dokumentace pro provedení stavby
· kontrola výkazu výměr
· kontrola provádění stavby (soulad s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, kvalita prováděných prací)
· kontrola faktur, výkazu provedené práce a spotřeby materiálu (soulad s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo)
· kontrola postupu prací s ohledem na termín předání stavby
· pořizování foto a video dokumentace v průběhu stavby
· přejímka zakrývaných či později nepřístupných konstrukcí
· organizování a vedení kontrolních dnů
· dohled nad vedením stavebního deníku
· komunikace s investorem, projektantem a zhotovitelem zejména v případě navrhování opatření na odstranění vad projektu, navrhování více a méně prací
· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách
· kontrola zanesení změn do projektové dokumentace vzniklých v průběhu stavby
· organizace převzetí a předání hotového díla