Průvodní dopis pro účely výběrového řízení

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTŮ

NA RYBNÍČKU 1351/16, 1380/18, 1268/20

PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO

Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je projekt „Stavební úpravy objektů Na Rybníčku 1351/16, 1380/18, 1268/20“.

Rozsah poptávané dodávky:

- Kompletní realizace (dodávka a montáž) elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu

Včetně potřebných zkoušek a měření, pomocných prací, dopravy, zařízení staveniště, likvidace odpadu, bezpečnost, úklid, poskytnutí technologických předpisů, dokladů apod.

Dokumentace dílenská, skutečného provedení, k předání díla.

Předpokládaný časový plán projektu

- 20. 11. 2021 – bylo vydané SP v právní moci

- 01/2022 – zahájení stavebních prací – bourací a přípravné práce

- 04/2022 – zahájení stavebních prací – nosná konstrukce

- 02/2023– připravenost objektu ke kolaudaci a kolaudace

- 04/2023 – dokončení prací a odstranění vad a nedodělků, předání objektu

Předpokládaný časový plán výběrového řízení

- 01.03.2022 – distribuce zadávací dokumentace

- 27.03.2022 – odevzdání nabídek

- 27.03.2022 – 08.04.2022 – vyhodnocení, schůzky

- 04/2022 – příprava smlouvy o dílo

- 07/2022 – zahájení prací příslušného rozsahu

Obsah nabídek

- oceněný výkaz výměr

- pro tendrové schůzky připravit informace o harmonogramu/postupu prací, referencích a představení společnosti, možných alternativách apod., případně připomínky k SoD

Účastníci výběrového řízení jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.

V případě, že zhotovitel zjistí v prováděcí dokumentaci rozpory nebo nejasné informace, je povinen na ně upozornit ještě v průběhu zpracování nabídky a zahrnout případné řešení nedostatků do své nabídky. Případné dodatečné požadavky na zvýšení ceny z tohoto titulu nebudou akceptovány.

Účastník výběrového řízení hradí veškeré vlastní náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vypracováním nabídky.

Objednatel není povinen přijmout nejnižší cenovou nabídku, nabídky budou vyhodnocovány komplexně.

Doporučuje se, aby každý účastník před vypracováním nabídky staveniště navštívil a seznámil se podrobně se všemi okolnostmi a podmínkami prací dle smlouvy, které mohou ovlivnit jeho nabídku

Účastník výběrového řízení je povinen tyto výkazy vypracovat překontrolovat, a nese za toto plnou odpovědnost. Případné dodatečné požadavky na zvýšení ceny díla z důvodu chyby ve výkazu výměr nebudou akceptovány.

Účastník řízení si rovněž musí být vědom, že objednatel uzavře smlouvy i s jinými

zhotoviteli a že v průběhu prací bude muset kooperovat s těmito zhotoviteli a přitom

respektovat podmínky, nutné k plnění závazků těchto zhotovitelů.

Základní údaje o projektu

Umístění stavby

•	adresa: Na Rybníčku 1351/16, 1380/18, 1268/20

•	katastrální území: Praha – Nové Město

•	parcelní číslo: 2154, 2155, 2156

Investor / stavebník

PSN s. r.o., Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Projektant

Ofstone s.r.o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7

Základní specifikace:

- Zastavěná plocha 					     764,94 m2

- Hrubá podlažní plocha stávající			  2 893,53 m2

- Hrubá podlažní plocha navrhovaná		  3 409,33 m2

- Obestavěný prostor stávající 				  8 544,90 m3

- Obestavěný prostor navrhovaný 			10 688,50 m3

- Počet jednotek (byty, ubytovací j.) 			42

- (Celkem se jedná cca 2300 m² ČUP: 31 bytových jednotek, 11 ubytovacích jednotek, 1 retail, 7 parkovacích stání v zakladači)

Předmětem je zajištění kompletní rekonstrukce tří historických činžovních domů, za účelem prodeje bytových jednotek.

Z velké části se jedná o vybourání převážné většiny stropů a vnitřních stěn v návaznosti na zesílení základů objektu. S tím související injektáže a hydroizolace spodní stavby spolu s nově vybudovaným zakladačem. K tomu doplnění hmoty do vnitrobloku na parcele č. 2154, nástavba jednoho nadzemního podlaží (5.NP) na stávající objekty č. p.1351/16, 1380/18, 1268/20 včetně vikýřů a vestavba dvou výtahových šachet na rohu ulic Na Rybníčku a V Tůních městské části Praha 2 – Nové Město.

Navržené stavební úpravy objektu jsou následující:

- vestavba nových dvou šachet pro osobní výtah se stanicemi v 1.NP – 5.NP (včetně spodního a horního dojezdu)

- nové vnitřní rozvody technických instalací

- oprava společných prostor (schodiště, chodby, sklepy)

- zrušení (resp. zmenšení) vnitřních světlíků

- přístavba vnitrobloku s balkóny

- nové okenní otvory na severní fasádě objektu 1351/16, 1380/18 ve 4.NP

- zvětšení okenních otvorů na severní fasádě na objektu 1268/20

- nová konstrukce krovu včetně konstrukce vikýřů

- provedení nového střešního pláště

- umístění nových bytových jednotek do podkroví v 5.NP

- oprava a nátěr fasády

- umístění nových okenních otvorů v 5.NP včetně vikýřů

- umístění nového zakladače pro 6 aut

Umístění pozemku – širší vztahy

Umístění pozemků – katastr

Situace koordinační

Navrhovaný stav: 2.NP

Navrhovaný stav: řez

Navrhovaný stav: 2.NP

Členění stavby na objekty a technologická zařízení

SO.01 – Stávající objekt č. p. 1351/16

SO.02 – Stávající objekt č. p. 1380/18

SO.03 – Stávající objekt č. p. 1268/20

IO.01 – Retenční nádrž

IO.02 – Přípojka vodovodu

IO.03 – Přípojka kanalizace

IO.04 – Přípojka plynu

Kompletní nabídku prosím odevzdejte na adresu: anastasiya.kassina@dccc.cz

Ing. Anastasia Kassina

Tel. +420 602 557 497

D&CC Czechia s.r.o